**Ata de Reunião - MyReader**

1. **Dados da Reunião**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Hora Inicial** | **Hora Final** | **Local** |
| 08/06/2015 | 13:00 | 14:22 | Hangout |

1. **Participantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Orgão** | **email** |
| Carlos Henrique da Silva Menino | IFPE | [chsm3@cin.ufpe.br](mailto:chsm3@cin.ufpe.br) |
| Sandro Marques de Carvalho | IF-SERTÃO | [smc2@cin.ufpe.br](mailto:smc2@cin.ufpe.br) |
| Douglas Iuri Medeiros Cabral | IF-SERTÃO | [dimc@cin.ufpe.br](mailto:mga2@cin.ufpe.br) |
| Marcelo Gomes do Amaral | UFPE | [mga2@cin.ufpe.br](mailto:mga2@cin.ufpe.br) |
| Rivaldo Guimarães de Lima Junior | UFPE | [rglj@cin.ufpe.br](mailto:rglj@cin.ufpe.br) |
| Marcelo Cicco do Nascimento | UFPE | [mcn4@cin.ufpe.br](mailto:mcn4@cin.ufpe.br) |

1. **Pauta**
   1. Descrição das Atividades
   2. Divisão das Atividades
   3. Definição do inicio das atividades
2. **Relato**
   1. Ao 8 dia do mês de junho de 2015, pontualmente as 13:00, se deu início a reunião através do Hangout, provido pelo GMAIL, através do email institucional do CIN. Onde estavam presentes todos os membros do grupo;
   2. Iniciou-se uma discussão de como estávamos no desenvolvimento das outras atividades correlatas e quando seria melhor começar o projeto propriamente dito;
   3. Visto que todos do grupo, estavam dedicado ao termino das outras tarefas, ficou decidido que até o final da semana, dia 14/06/2015, todos nós iríamos terminar as demais atividades, para que possamos nos dedicar melhor ao projeto pois estaríamos com mais tempo livre;
   4. Para que o projeto não ficasse na estaca zero, foi discutido e decidido que:
      1. O projeto seria desenvolvido utilizando a ferramenta Cloud9 e que Douglas Iuri iria dar o "start" do projeto, para que os demais pudessem ter acesso ao ambiente de desenvolvimento;
      2. Eu, Marcelo Cicco, ficaria responsável pela elaboração das atas de reunião;
      3. Sandro, ficaria responsável pela criação das artes, e como primeiro passo, a criação da logomarca do projeto;
      4. Também foi ratificado o nome do projeto, como sendo MyReader;
      5. Ficou acordado que antes do dia 14/06/2015, poderíamos criar os templates referente a documentação do projeto e ir colocando no repositório do github (https://github.com/mcncicco/MyReader), para que todos tivessem acesso.
      6. O grupo, estabeleceu, que o Hangout, juntamente com o Whatsapp e email, seria o meio de comunicação principal, e uma reunião presencial por mês.
      7. Ficou definido que a próxima reunião do grupo, seria presencial, no dia 15/06/2015 no Centro de Informática da UFPE (Cin).
3. **Ações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data limite |
| 1 | Criação do ambiente de desenvolvimento | Douglas Iuri | 15/06/2015 |
| 2 | Registro das Atas | Marcelo Cicco | A cada nova reunião |
| 3 | Criação da Logomarca | Sandro Marques | 15/06/2015 |
| 4 | Criação dos templates no GitHub | Rivaldo Guimarães,  Marcelo Amaral,  Carlos Henrique. | 15/06/2015 |

1. **Próxima Reunião**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Hora Inicial** | **Hora Final** | **Local** |
| 15/06/2015 | 12:00 | 13:00 | CIN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | Pauta |
| 1 | Apresentar o que foi feito |
| 3 | Definir novas atividades e responsáveis. |

1. **Aprovação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Data** | **Assinatura** |
| Carlos Henrique da Silva Menino |  |  |
| Sandro Marques de Carvalho |  |  |
| Douglas Iuri Medeiros Cabral |  |  |
| Marcelo Gomes do Amaral |  |  |
| Rivaldo Guimarães de Lima Junior |  |  |
| Marcelo Cicco do Nascimento |  |  |